Giai đoạn 1 — Khởi tạo & nền tảng (Tuần 1–2)

Bước 1. Tạo solution & dự án MVC .NET 8

Mục đích: Có khung dự án chạy “Hello MVC”.
Công nghệ: .NET 8, ASP.NET Core MVC, Git.

Làm gì:

- Tạo solution + project:

- dotnet new sln -n AzotaLite

- dotnet new mvc -n AzotaLite.Web

- dotnet sln add AzotaLite.Web

- cd AzotaLite.Web → chạy thử dotnet run.

Điểm kiểm tra: Mở https://localhost:**** thấy trang mặc định MVC.

Bước 2. Cấu hình môi trường & logging cơ bản

Mục đích: Phân biệt Dev/Prod, có log gọn.
Công nghệ: appsettings.json, IConfiguration, ILogger.

Làm gì:

- Tạo appsettings.Development.json.

- Thêm cấu hình Logging tối thiểu (console).

- Inject ILogger<HomeController> và ghi log ở Index().

Điểm kiểm tra: Khi load trang, Console in log level Information.

Bước 3. Kết nối SQL Server & EF Core

Mục đích: Sẵn sàng CRUD với DB thật.
Công nghệ: EF Core SQL Server, DbContext, Migration.

Làm gì:

- Cài package:

- dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

- dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

- Tạo ApplicationDbContext : DbContext.

- Thêm ConnectionString (ví dụ SQL Express) vào appsettings.Development.json.

- Đăng ký DbContext trong Program.cs (AddDbContext<ApplicationDbContext>).

- Tạo migration rỗng & update DB:

- dotnet ef migrations add Initial_Create

- dotnet ef database update

Điểm kiểm tra: DB được tạo trong SQL Server.

Bước 4. Thêm ASP.NET Identity (User/Roles)

Mục đích: Đăng ký/đăng nhập, nền tảng phân quyền Teacher/Student.
Công nghệ: ASP.NET Core Identity + EF.

Làm gì:

- Cài:

- dotnet add package Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore

- Tạo ApplicationUser : IdentityUser.

- ApplicationDbContext kế thừa IdentityDbContext<ApplicationUser>.

- Program.cs: AddDefaultIdentity<ApplicationUser>().AddRoles<IdentityRole>().AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>();

- dotnet ef migrations add Identity_Init && dotnet ef database update

- Seed 2 role Teacher, Student và 1 user mỗi role (trong Program startup hoặc 1 DataSeeder).

Điểm kiểm tra: Đăng ký/đăng nhập OK; vào DB thấy bảng AspNetUsers/AspNetRoles.

Giai đoạn 2 — AzotaLite Basic (CRUD & MVC) (Tuần 3–4)

Bước 5. Thiết kế domain cơ bản (Lớp, Học sinh, Giáo viên)

Mục đích: CRUD thực tế để “đi tay” MVC + EF.
Công nghệ: Model validation, DataAnnotations, ViewModel.

Làm gì:

- Tạo entity: Classroom(Id, Name, Grade, TeacherId), Student(Id, FullName, Email, ClassroomId).

- Quan hệ 1-n Classroom–Students; 1-n Teacher(User)–Classrooms.

- Migration + Update DB.

- Tạo Controllers/Views CRUD (có thể dùng scaffolding hoặc viết tay).

- Validate (bắt buộc Name, Email; Email định dạng).

Điểm kiểm tra: Tạo/sửa/xóa lớp và học sinh chạy mượt, validation hiển thị trên form.

Bước 6. Upload đề thi (lưu metadata + file)

Mục đích: Bước đệm cho thi online.
Công nghệ: IFormFile, file storage, anti-forgery, whitelist MIME.

Làm gì:

- Entity Exam(Id, Title, Subject, DurationMinutes, FilePath, OwnerTeacherId).

- Trang tạo đề → upload file PDF/DOCX (giới hạn kích thước, whitelist mime).

- Lưu file vào thư mục riêng (vd. /App_Data/Exams/ hoặc storage khác).

- Chỉ Teacher quyền CRUD Exam (Policy).

Điểm kiểm tra: Tạo đề thành công, file lưu an toàn, Student chỉ xem được metadata (chưa thi online).

Giai đoạn 3 — Online Exam (Thi trực tuyến) (Tháng 3–4)

Bước 7. Mô hình câu hỏi & bài nộp

Mục đích: Chuẩn hóa dữ liệu thi online.
Công nghệ: EF quan hệ, projection LINQ.

Làm gì:

- Entity:

  - Question(Id, ExamId, Text, Type, Order)

  - Choice(Id, QuestionId, Text, IsCorrect)

  - Submission(Id, ExamId, StudentId, StartedAt, SubmittedAt, Score)

  - SubmissionAnswer(Id, SubmissionId, QuestionId, ChoiceId?, TextAnswer)

- Migration + seed tạm 20 câu trắc nghiệm.

Điểm kiểm tra: Admin tạo Exam → gắn list Question/Choice; Student có thể “Start” 1 Submission (chưa nộp).

Bước 8. Giao diện làm bài + Auto-save + Timer

Mục đích: Trải nghiệm thi liền mạch.
Công nghệ: Razor + JS (Fetch API), setInterval, LocalStorage.

Làm gì:

- Trang thi hiển thị câu hỏi theo trang (pagination) hoặc cuộn.

- Countdown time (DurationMinutes).

- Auto-save 5–10s/lần: gọi API POST /submissions/{id}/answers (lưu từng câu).

- Lưu dự phòng vào LocalStorage khi offline ngắn.

Điểm kiểm tra: Tắt/refresh trang không mất dữ liệu; hết giờ thì auto-submit.

Bước 9. Quyền truy cập & bảo mật form

Mục đích: Không lộ đề, không sửa bài người khác.
Công nghệ: Identity + Policy, Anti-forgery, Server-side verify.

Làm gì:

- Student chỉ truy cập Exam của lớp mình.

- Mỗi Student một Submission per exam.

- Anti-forgery token cho form nộp bài; xác thực ExamId với Submission.StudentId.

Điểm kiểm tra: Đổi URL linh tinh không “đục” được bài người khác.

Giai đoạn 4 — Proctor (Chấm điểm & chống gian lận) (Tháng 5–6)

Bước 10. Chấm điểm tự động (trắc nghiệm) bằng background job

Mục đích: Không chấm tay, có hàng đợi xử lý.
Công nghệ: Hangfire.

Làm gì:

- Cài đặt Hangfire + Dashboard (chỉ cho Admin).

- Khi Student “Finalize” bài → enqueue job ScoreSubmission (so đáp án đúng → lưu Score).

- (Sau này) job gửi email kết quả.

Điểm kiểm tra: Nộp bài → job chạy → điểm xuất hiện trong vài giây.

Bước 11. Ghi log hành vi nghi ngờ & cảnh báo realtime

Mục đích: Chống gian lận cơ bản.
Công nghệ: JS Events + SignalR.

Làm gì:

- Bắt sự kiện visibilitychange, thoát/đóng fullscreen, blur/focus.

- Gửi sự kiện về server qua SignalR (ExamHub) kèm SubmissionId, timestamp.

- Màn hình giáo viên (proctor) thấy realtime ai đang có flag nghi vấn.

Điểm kiểm tra: Đổi tab → giáo viên nhận thông báo realtime (toast/badge).

Bước 12. Xuất báo cáo

Mục đích: Tính năng “doanh nghiệp”.
Công nghệ: ClosedXML (Excel) hoặc QuestPDF (PDF).

Làm gì:

- Xuất điểm theo lớp/đề thi; có thống kê trung bình, min/max, phân vị.

- Nút “Xuất Excel/PDF” trên trang điểm.

Điểm kiểm tra: Download file mở được, định dạng rõ ràng.

Giai đoạn 5 — SaaS mini & API (Tháng 7–8)

Bước 13. Multi-tenant đơn giản

Mục đích: Cho nhiều trường/giáo viên dùng chung hệ thống.
Công nghệ: Global Query Filter, TenantId.

Làm gì:

- Thêm TenantId cho các bảng chính (Exam, Classroom, v.v.).

- Áp dụng Global Query Filter theo TenantId lấy từ user/host/subdomain.

- Đảm bảo không truy xuất chéo tenant.

Điểm kiểm tra: 2 giáo viên khác tenant không thấy dữ liệu của nhau.

Bước 14. REST API + JWT

Mục đích: Mở cho mobile/SPA, tách client/server.
Công nghệ: ASP.NET Core Web API, DTO, AutoMapper, JWT.

Làm gì:

- Tạo các endpoint đọc/ghi cơ bản: GET/POST /api/exams, /api/submissions.

- JWT login (Teacher/Student) → gọi API được.

- Pagination/sort/filter chuẩn REST.

Điểm kiểm tra: Postman gọi API ok, token bị hết hạn không truy cập được.

Bước 15. Dashboard & phân tích

Mục đích: Giá trị sử dụng thực.
Công nghệ: Chart.js (hoặc Recharts qua SPA nhẹ).

Làm gì:

- Biểu đồ phân bố điểm, tỷ lệ hoàn thành, ranking theo lớp/đề.

- Bộ lọc theo lớp, mốc thời gian.

Điểm kiểm tra: Dashboard hiển thị đúng khi thay đổi filter.

Giai đoạn 6 — CI/CD, Cloud, Hiệu năng (Tháng 9–10)

Bước 16. Docker hóa & Compose

Mục đích: Chạy đồng nhất, dễ deploy.
Công nghệ: Dockerfile, docker-compose (web + sqlserver + redis + hangfire server).

Làm gì:

- Viết Dockerfile (publish self-contained), copy appsettings theo env.

- docker-compose.yml orchestration các service.

- Thử chạy toàn bộ stack local bằng Docker.

Điểm kiểm tra: docker compose up → web chạy, DB/Redis/Hangfire ok.

Bước 17. CI/CD pipeline

Mục đích: Mỗi lần push là build/test/deploy.
Công nghệ: GitHub Actions (hoặc Azure DevOps), Azure App Service/AWS.

Làm gì:

- Workflow: restore → build → test → docker build/push → deploy App Service.

- Biến môi trường (connection strings, JWT keys) qua secrets.

Điểm kiểm tra: Push branch → pipeline chạy xanh → app cập nhật trên cloud.

Bước 18. Caching & monitoring

Mục đích: App mượt khi dữ liệu lớn.
Công nghệ: Redis, MemoryCache, HealthChecks, Application Insights.

Làm gì:

- Cache danh mục & thống kê nặng (expire 10–30 phút).

- Endpoint /health (liveness/readiness).

- Application Insights/Serilog sinks để tra lỗi.

Điểm kiểm tra: Dashboard nhanh hơn, log/trace tìm được lỗi tái hiện.

Giai đoạn 7 — Enterprise polish (Tháng 11–12)

Bước 19. Design patterns & test

Mục đích: Code sạch, dễ bảo trì.
Công nghệ: Repository + Unit of Work (mức vừa phải), xUnit, Moq, IntegrationTest.

Làm gì:

- Trích xuất service lớp nghiệp vụ (ScoringService, ProctoringService).

- Unit test các service & controller chính.

- Integration test pipeline tối thiểu (đăng nhập, thi, nộp bài).

Điểm kiểm tra: dotnet test xanh; coverage hợp lý cho core logic.

Bước 20. Bảo mật nâng cao & hardening

Mục đích: Sẵn sàng demo doanh nghiệp.
Công nghệ: CSRF (mặc định), XSS defense (encode/sanitize), Rate limiting, File scanning/whitelist.

Làm gì:

- Kiểm toán form anti-forgery.

- Kiểm tra tất cả output HTML qua TagHelper/Html.* để tránh XSS.

- Rate limit API login/nộp bài.

- Ràng buộc upload: kích thước, loại file, thư mục không public.

Điểm kiểm tra: Kiểm thử “đổi URL/ID, chèn script, spam request” đều bị chặn.

Lưu ý thực dụng khi làm từng bước

- Mỗi bước chỉ một mục tiêu nhỏ (xem “Điểm kiểm tra”). Xong mới sang bước kế.

- Commit nhỏ: feat(exam): add model & migration, feat(proctor): add SignalR hub,…

- Tài liệu hoá: Viết README cho từng mốc (v1 Basic, v2 Online Exam, v3 Proctor…).

- Giữ nhịp: Dù bận công việc Viettel, mỗi ngày 1–2 giờ liên tục sẽ tạo đà rất mạnh.

Nếu bạn muốn, mình có thể viết danh sách issues (todo) dạng checklist để bạn copy vào GitHub Projects — mỗi issue tương ứng đúng 1 “Bước” ở trên (có kèm acceptance criteria “Điểm kiểm tra”). Chỉ cần gật đầu, mình soạn ngay để bạn paste dùng luôn.